一宮市保育所等ＡＩ入所選考システム導入・保守業務委託仕様書

- 業務の概要

  - 業務名

一宮市保育所等ＡＩ入所選考システム導入・保守業務委託

  - 本業務の目的

保育所等への入所選考において、申請者の世帯状況や希望等に応じ、複雑な条件を考慮して、手作業で多くの時間をかけて選考事務を行っているが、ＡＩを利用したシステムを導入し、事務の一部を自動化することで、作業時間の短縮、申請者や施設へ結果を早期に通知するなどの市民サービスの向上、業務の効率化・適正化を推進するため、保育所等ＡＩ入所選考システムを構築するものである。

  - 履行場所

一宮市役所子ども家庭部保育課等

  - 導入・保守業務委託期間

導入・保守業務については、契約締結日から令和９年３月３１日まで

保守業務については、令和９年４月１日から令和１３年３月３１日までを予定

※令和９年４月１日からの保守契約については、令和８年度の導入・保守業務の実績が良好であった場合について、契約する。

（５）業務委託範囲

ア　要件定義・設計作業

本市の入所選考を実現するにあたり、指数・点数、優先順位をはじめとするパラメータ・マスタデータ、ＡＩ入所選考システムとの連携に関する設計作業を行う

イ　構築作業

受託者より提供される端末もしくは当市の仮想サーバへ、必要となるソフトウェアのインストール、設定作業を行う

※仮想サーバのスペックについては次の通り。

・ＯＳ：Microsoft Windows Server 2022(64-bit)

・ＣＰＵ：Intel Xeon Gold 6230R（コア数は任意で調整可能。ただし、必要最低限でのコア数とする。）

ウ　設定作業

設計作業に基づき、入所選考を実現するためのＡＩ入所選考システムのパラメータ・マスタデータの設定作業および連携設定作業を行う

エ　テスト・検証作業

ＡＩ入所選考システム設定後の動作検証作業を行う

動作検証は、本市の本番データを使用し、受託者で本番運用ができることを確認したのちに、本市職員の操作で本番運用ができることを確認する

オ　操作研修

業務担当者向けに、実際の入所選考運用での操作が分かるように、運用・操作マニュアルをベースとした運用・操作研修を行う。

- 業務内容

本業務の内容は、以下に示した要件や機能を有するシステムの構築、操作研修の実施及び操作マニュアルの作成、その他システムの構築に想定される業務を行うものである。

  - システム要件

ア　パッケージソフトウェアの利用を前提とする。

イ　システムは、インターネット接続ができない実行環境での利用となるため、

インターネット経由でサービスを提供するシステム形態でないこと。

ウ　ソフトウェアライセンスの認証等の為、インターネットと通信するシステム

形態でないこと。

エ　現行の子ども子育て支援システム（ＷｅｂＲｉｎｇｓ）から出力された各種情報

及び個別管理している各種情報を一括して登録できること。主な情報は次のと

おりである。

・各施設の情報、クラスごとの受入可能人数

・入所申し込みをした児童の情報、希望施設

・保育の利用を必要とする理由の指数情報、同点時の優先順位に必要となる情報

・兄弟の申し込み情報（同時期・同施設等の希望、在園児の施設情報）

・転園希望者の在園情報

オ　システムに取り込むデータは、本市指定のデータレイアウトのまま取り込める、

または変換ツール等を介して取り込めること。

カ　システム構築期間中にテスト運用期間を設け、テスト運用の結果を踏まえた設定の変更等の対応をすること。

キ　一宮市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所入所児童取扱要領に定める一宮市保育所入所認定基準に基づき、児童ごとの情報、兄弟情報から保育所等の空き状況を踏まえた入所選考が自動で行えること。基準に変更があった場合は、対応できること。

ク　同時申し込みをしている兄弟の選考において、申請情報に基づいた同時期・同施設に関する希望条件をシステムに設定し、入所可能な組み合わせを職員が考えることなく、自動で希望条件に応じた選考ができること。ただし、申請書の希望条件パターンにない条件はこの限りではない。

ケ　基準指数ならびに選考指数が同点であった場合の優先順位を加味しても判定ができない場合や障害などの加味すべき事情がある児童の選考において、システム処理を行う過程の中で職員が介入し、職員の個別の判断により選考ができること。個別の判断を行った理由については、ログとして残せること。

コ　その他システムの構築に係る各機能要件については、別紙「（様式６）機能要件一覧」に記載の通り。

  - 操作マニュアルの作成と操作研修

ア　本市の運用を含めた操作マニュアルを作成すること。

イ　操作マニュアルは、当市で編集可能な電子データとしても提供すること。

ウ　システムの稼働前に、本市職員に対し操作研修を実施すること。

  - 導入スケジュール

|  | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 契約 |  |  |  |  |  |  |  |
| 要件定義・設計 |  |  |  |  |  |  |  |
| システム構築・検証 |  |  |  |  |  |  |  |
| ユーザーテスト |  |  |  |  |  |  |  |
| 本稼働 |  |  |  |  |  |  |  |

  - その他

ア　システムのバックアップを作成すること。

イ　打ち合わせの際は、資料を作成すること。また、打ち合わせ後は、議事録を作成し、速やかに提出すること。

- 運用保守に係る要求事項

運用保守業務については、本委託業務契約とは別に、受注者と令和９年４月１日から令和１３年３月３１日までの期間を随意契約する予定である。

ア　本件にて導入したシステム等について、受託者と本市で協議の上作成する運用保守計画、仕様書案に基づいて運用保守すること。

イ　円滑に運用できるためのサポート体制を構築し、ソフトウェア製品に関する技術支援、問い合わせ対応等は電子メール、電話等にて対応すること。

ウ　一宮市保育所入所認定基準に変更があった場合は、対応すること。ただし、システムの改修が必要な場合は、本市と別途協議を行うこと。

エ　パッケージとして実施されるシステムの機能強化（マイナーバージョンアップ）等については、費用の追加なく提供すること。ただし、適用については、本市と協議の上、実施するものとする。

オ　各種アップデートを実施する際は、ＣＤ－Ｒ等の媒体で提供すること。

カ　機器の故障等の対応を行うこと。故障に伴って、システムの再インストールが必要な場合は、復旧作業を行うこと。

- 納品成果物

本業務における納品成果物として、日本語にて記載された以下のものを電子媒体にて納品すること。

| 納品成果物 | 形式 | 部数 |
| --- | --- | --- |
| 業務計画書 | 電子 | １部 |
| 本システム | 電子 | １部 |
| システム仕様書 | 電子 | １部 |
| 運用・操作マニュアル | 電子・紙 | 各１部 |

- 特記事項

  - 費用の支払い

ア　システム構築に係る経費

システム構築の完了確認は、納品成果物及び完了報告書の提出によって本市が検査を行うものとする。システム構築に係る経費は、検査完了後に請求書を受領した日から３０日以内に支払うものとする。

イ　システム運用保守業務に係る経費

システム運用保守業務は、翌年度以降、随意契約による長期継続契約を行い、完了の確認は、当該年度分の納品成果物及び完了報告書の提出によって本市が検査を行うものとする。システム運用保守に係る経費は、検査完了後に請求書を受領した日から３０日以内に当該年度分を支払うものとする。

  - 守秘義務

受注者（退職者等も含む）は、本業務期間、保守契約期間の満了または解除等を問わず、本業務委託において知り得た情報（通知の情報を除く）を本業務委託の目的以外に使用してはならない。また、第三者に開示又は漏洩してはならない。さらに、そのために必要な措置を受注者にて講ずること。

  - 著作物の取り扱い

本業務委託の納品成果物は基本的に本市が著作権を有するものとする。納品成果物のうち、従前より受注者またはその仕入先が著作権を有するものについては、著作権は保留されるが、その翻案等により発生した二次的著作物の著作権は本市に譲渡されるものとする。

  - その他

ア　本仕様書に記載されていない事項は、本市と協議すること。

イ　本仕様書の記載事項に疑義が生じた場合は、本市と協議すること。